Retro Meeting

* Ne iyi gitti?

On calisma (github) yapmamiz projeye baslamamiza yardimci oldu

Zamanlamayi iyi yaptik, daily meeting katilim orani %95 oldu.

Scrum ahengi yakaladik, tum ekip ayni seviyede ilerlemeye calistik

Sorumlukluk almaktan kacinmadik, takim ici yardimlasma ust seviyedeydi

* Ne iyi gitmedi?

User Story – Acceptance Criteria aktariminda; ilk projemiz oldugu icin zorlandik

Test Case sinirlarini-sayisini belirlemekte zorlandik

* Neler geliştirilebilir?

Kodlarin daha dinamik hale getirilmesi (before-after classlarin uyumu)

Dokumantasyon daha iyi yapilabilirdi